## Slide 1
Project 4

## Slide 2
일정계획-팀
WEELY GOAL | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
week1 |  |  |  | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22
1. 프로세스 파악 2. 요구사항 분석 3. DB설계 |  |  |  | -주제 정하기 -프로세스 파악 | -DB 설계 -요구사항 분석 | -DB설계 -요구사항 분석 | -요구사항 정의서 -워크플로우
week2 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29
1. 설계 완료 2. 화면구현 | -요구사항 정의서 -워크플로우 -PPT 제작 | -발표 -피드백 적용 -화면설계서 | -피드백 적용 -화면설계서 | -화면구현 | -화면구현 -기능구현 | -화면구현 -기능구현 -단위테스트 | -PPT 제작 -화면구현 -기능구현
week3 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6
 | -PPT 제작 -화면구현 -기능구현 | -발표 -피드백 적용 -기능구현 |  |  |  |  | 
week4 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 

## Slide 3
일정계획-박민경
WEELY GOAL | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
week1 |  |  |  | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22
1. 프로세스 파악 2. 요구사항 분석 3. DB설계 |  |  |  | -주제 정하기 -프로세스 파악 | -DB 설계 -요구사항 분석 | -DB설계 -요구사항 분석 | -요구사항 정의서 -워크플로우
week2 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29
1. 설계 완료 2. 화면구현 3. 기능구현 시작 | -요구사항 정의서 -워크플로우 -PPT 제작 | -1차 발표 -피드백 적용 |  |  |  |  | 
week3 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6
week4 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 

## Slide 4
일정계획-김은수
WEELY GOAL | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
week1 |  |  |  | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22
1. 프로세스 파악 2. 요구사항 분석 3. DB설계 |  |  |  | -주제 정하기 -프로세스 파악 | -DB 설계 -요구사항 분석 | -DB설계 -요구사항 분석 -메인화면 구현 | -요구사항 정의서 -워크플로우
week2 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29
1. 설계 완료 2. 화면구현 3. 기능구현 시작 | -요구사항 정의서 -워크플로우 -PPT 제작 | -1차 발표 -피드백 적용 |  |  |  |  | 
week3 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6
week4 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 

## Slide 5
일정계획-유영선
WEELY GOAL | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
week1 |  |  |  | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22
1. 프로세스 파악 2. 요구사항 분석 3. DB설계 |  |  |  | -주제 정하기 -프로세스 파악 | -DB 설계 -요구사항 분석 | -DB설계 -요구사항 분석 -메인화면 구현 | -요구사항 정의서 -워크플로우
week2 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29
1. 설계 완료 2. 화면구현 3. 기능구현 시작 | -요구사항 정의서 -워크플로우 -PPT 제작 | -1차 발표 -피드백 적용 |  |  |  |  | 
week3 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6
week4 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 

## Slide 6
일정계획-파힘
WEELY GOAL | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
week1 |  |  |  | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22
1. 프로세스 파악 2. 요구사항 분석 3. DB설계 |  |  |  | -주제 정하기 -프로세스 파악 | -DB 설계 -요구사항 분석 | -DB설계 -요구사항 분석 -메인화면 구현 | -요구사항 정의서 -워크플로우
week2 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29
1. 설계 완료 2. 화면구현 3. 기능구현 시작 | -요구사항 정의서 -워크플로우 -PPT 제작 | -1차 발표 -피드백 적용 |  |  |  |  | 
week3 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6
week4 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 

## Slide 7
요구사항

## Slide 8
요구사항-박민경
대분류 | 중분류 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 요구사항 상세설명 | 중요도
재고/유통 | 재고관리 | WYE-1001 | 재고 수준 분석 | 현 재고 확인 | 상
 |  | WYE-1002 | 재고 회전율 분석 | 1달 판매량 / 1달 평균 재고 = 재고 회전율 | 중
 |  | WYE-1003 | 요청서 작성 | 발주서 직접 작성 | 상
 |  | WYE-6001 | 발주요청 | 본사 또는 물품회사에 요청서 전송 | 상
구매/발주 | 예상발주 (OQFS) | WYE-1004 | 매출 수량 | 최근 7일 동안의 판매량의 평균 확인 | 상
 |  | WYE-1005 | 현 재고량 | 현재고 확인 | 상
 |  | WYE-1006 | 최소구비량 | 물품 최소 구비량 확인 | 중
 |  | WYE-1007 | 발주 예상 수량 확인 | 매출수량-현재고량+최소구비량 | 상
 |  | WYE-1008 | 발주 요청서 작성 | 예상발주수량에 따라 발주요청서 작성 | 상
 |  | WYE-6001 | 발주 요청 | 본사 또는 물품회사에 발주요청 | 상

## Slide 9
요구사항-김은수
대분류 | 중분류 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 요구사항 상세설명 | 중요도
재고/유통 | 가맹점 관리 | WYE-2001 | 가맹점 등록 (본사) | 새로운 가맹점이 오픈될 시 가맹점 등록 (관리자 아이디, 가맹점명, 위치, 계약자 이름, 계약 기간, 계약 수수료) -> 이때, 관리자 아이디, 가맹점명, 위치는 중복불가 | 상
 |  | WYE-2002 | 가맹점 수정 (본사) | 기존 가맹점 정보 변경시 -수정되지 않는 부분: 가맹점명(지점), 위치 -수정 가능 부분: 권한 아이디, 계약자 이름, 계약 기간, 계약 수수료 | 상
 |  | WYE-2003 | 가맹점 삭제 (본사) | 기존 가맹점이 폐점될 시 가맹점 삭제 (모든 기록 삭제) | 중
 |  | WYE-2004 | 직원 등록 (가맹점) | 새로운 직원 정보 등록 (직원 아이디, 직원 이름, 나이, 일하는 날짜, 일하는 시간, 월급) ->이때, 직원 아이디는 중복 불가 | 상
 |  | WYE-2005 | 직원 수정 (가맹점) | 기존 직원 정보 수정 -수정되지 않는 부분: 직원 아이디, 직원 이름, 나이 -수정 가능 부분: 일하는 날짜, 일하는 시간, 월급 | 상
 |  | WYE-2006 | 직원 삭제 (가맹점) | 직원 정보 삭제 (모든 기록 삭제) | 중
구매/발주 | 발주 시스템 | WYE-6001 | 발주요청 확인 (본사) | 가맹점으로부터 받은 발주 요청서 확인 | 중
 |  | WYE-2007 | 발주요청 검토 및 승인 (본사) | 관리자가 요청서 확인 후 진행 승인 ( 이상이 있는 경우 – 보류 / 허가되면 -승인 ) | 상
 |  | WYE-2008 | 발주서 발행 (본사) | 요청상태가 [승인완료]인 발주 요청서에 한하여 발주 영수증 발행 | 상
 |  | WYE-2009 | 상품 수령 및 결제 (가맹점) | 수령확인이 완료되면 결제 버튼 클릭 -> 본사로 결제 이력 넘어가도록 | 상
 |  | WYE-2010 | 결제 처리 (본사) | 가맹점 결제 이력이 'Y(ES)'일 때 결제 완료 처리 | 상
 |  | WYE-2011 | 결제 기록 (본사) | [결제 완료] 또는 [결제 미완료] 상태에 대한 기록 (이전 결제들에 대한 기록도 확인 가능) | 상
 |  | WYE-2012 | 결제 기록 (가맹점) | [결제 처리 완료] 및 [처리 대기중] 상태에 대한 기록 (이전 결제들에 대한 기록 확인 가능) | 상
메인 | 메인 탑 메뉴 | WYE-2013 | 메인 로고 및 메뉴 리스트 | 메인화면( 메뉴바, 검색창, 로고 등) | 상

## Slide 10
요구사항-유영선
대분류 | 중분류 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 요구사항 상세설명 | 중요도
영업/판매 | 판매 | WYE-3001 | 판매품목등록 | 판매품목을 가맹점정보와 물품과 판매수량과 가격정보를 주문요청 검토 및 승인이 완료되면 판매품목 정보 등록됨 | 중
 |  | WYE-3002 | 판매품목조회 | 판매품목의 리스트 조회(검토와 승인상태포함) | 중
 |  | WYE-3003 | 판매품목 상세 | 판매품목의 정보를 수정/삭제(단, 검토 승인전에 가능) | 중
 |  | WYE-3004 | 판매 결과반영 | 판매가 완료되면 재고 정보 판매된 수량만큼 수량 수정 | 중
 | 실적 | WYE-3005 | 매장별 판매실적 | 판매일자, 가맹명, 품목, 수량, 단가, 공급가액, 부가세, 합계를 포함하여 결과 출력 | 중
 |  | WYE-3006 | 담당자별 판매실적 | 판매일자, 담당자명, 품목, 수량, 단가, 공급가액, 부가세, 합계를 포함하여 결과 | 중
재고/유통 | 단가관리 | WYE-3007 | 단가정보 등록/수정/삭제 | 품목별 입고단가, 출고단가, 도매가, 소매가 온라인단가 등록(단가 정보 등록 수정은 관리자만 가능) | 중
 |  | WYE-3008 | 단가정보 조회 | 단가정보 리스트 조회 (가맹점 담당자는가맹점기준 단가만 조회되도록 처리) | 중
 |  | WYE-3009 | 단가변동이력조회 | 단가정보 변경이력 등록 및 조회(관리자 및 본사 가능) | 중
 | 이익관리 | WYE-3010 | 단가대비이익 | 가맹점별 일자멸 품목별 원가와 판매기준 이익 결과 출력 | 중
 |  | WYE-3011 | 가맹점할인율등 | 가맹점별 등록일 기준 거래년수 기준으로 할인율등록 | 중
사용자 | 사용자상세정보 | WYE-3012 | 사용자상세정보조회 | 사용자ID와 가명점과 권한 정보를 이용하여 가맹점과 담당자 및 연락처 , 이메일 정보 조회 | 중

## Slide 11
요구사항-파힘
대분류 | 중분류 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 요구사항 상세설명 | 중요도
사용자 | 로그인 | WYE-4001 | 로그인 | 사용자아이디 입력 비밀번호 확인 실패시 로그인창 다시로드 | 상
 |  |  | 사용자권한확인 | 관리자, 본사, 가맹점 권한여부 확인 | 상
 |  | WYE-4002 | 아이디찾기 | 이름과 이메일 정보로 아이디 찾기 일치하면 아이디 확인 메세지 | 중
 |  | WYE-4003 | 비밀번호찾기 | 로그인 정보 실패시 아이디와 이름입력후 비밀번호 찾기 | 중
 | 사용자관리 | WYE-4004 | 사용자정보 관리 | 사용자정보(비밀번호,사용자명,매장명,연락처,이메일) 등록 조회 수정 삭제 | 상
 |  | WYE-4005 | 비밀번호인증 | 사용자 정보 수정전 비밀번호 일치여부 확인 | 상

## Slide 12
요구사항-채한섭

## Slide 13
워크플로우

## Slide 14
요구사항-박민경

## Slide 15
요구사항-김은수

## Slide 16
요구사항-유영선

## Slide 17
요구사항-파힘

## Slide 18
요구사항-채한섭

## Slide 19
구현 상세
이름 : @@@ | Id : @@@ | 어디부분인지설명
설명 적는 부분
구현 화면
Js/ HTML/ CSS
설명